# i-pg-135

Про попередній розгляд проекту

рішення міської ради

«Про внесення змін та  доповнень

до рішення Миколаївської міської ради

від 21.12.2017 № 32/16 «Про затвердження

Програми економічного і соціального

розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки»

Розглянувши проект рішення Миколаївської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської  міської ради від 21.12.2017 №32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки», керуючись підпунктом 1 пункту “а” статті 27, пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком  міської ради

ВИРІШИВ:

1.Винести на розгляд Миколаївської міської ради проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017  № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки».

2. Контроль  за   виконанням   даного  рішення  покласти  на  першого заступника міського голови Криленка В.І.

Міський голова							                 О.Ф.Сєнкевич

s-pg-085

Про внесення змін та доповнень до рішення

Миколаївської  міської ради від 21.12.2017

№ 32/16 «Про затвердження Програми

економічного і соціального розвитку

м.Миколаєва на 2018-2020 роки»

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Внести  до Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки», зміни та доповнення.

1.1. Заходи щодо забезпечення виконання Програми  економічного і соціального  розвитку  м.Миколаєва на 2018-2020 роки розділу 1.2 «Управління об’єктами комунальної власності»:

- доповнити абзацом такого змісту:

| Заходи | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- |
| Придбання об’єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: вул.Космонавтів, 144-а/1 у м.Миколаєві | 2018-2019 | Виконавчий комітет ММР | Створення нових робочих місць |

2.Внести в додаток 3 до Програми зміни та доповнення:

2.1. Назву додатка 3 «Перелік пропозицій щодо об’єктів будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та реставрації  на 2018-2020 роки» замінити назвою «Перелік пропозицій щодо об’єктів будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та реставрації  на 2018-2020 роки*».

2.2. Розділ «Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради»:

- пункт 1 викласти в новій редакції (додається).

2.3. Розділ «Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради»:

- пункти 4, 10, 13, 30 викласти в новій редакції  (додаються);

- доповнити пунктом 32 (додається).

2.4. Розділ «Управління освіти Миколаївської міської ради»:

- пункти 3- 8 викласти в новій редакції (додаються);

- доповнити пунктами 11-13 (додаються).

2.5. Розділ «Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради»:

- пункти 10, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 33, 41, 63 викласти в новій редакції (додаються).

2.6. Розділ «Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради»:

-пункти 2, 4 викласти в новій редакції (додаються);

- доповнити пунктом 5 (додається);

підрозділ «Адміністрація Заводського району ММР»:

- пункт 2 викласти в новій редакції (додається);

підрозділ «Управління освіти ММР»:

- - пункти 3, 4, 9 викласти в новій редакції (додаються);

- - доповнити пунктом 17 (додається);

- підрозділ «Управління охорони здоров'я ММР»:

- - доповнити пунктом 4 (додається);

- підрозділ « Управління у справах фізичної культури і спорту ММР»:

- - пункт 6 викласти в новій редакції (додається);

підрозділ «Департамент ЖКГ ММР»:

- пункт 18 викласти в новій редакції (додається).

2.7. Розділ «Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради»:

- пункт 2 викласти в новій редакції (додається).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

Міський голова 					                                         О.Ф.Сєнкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від ______________

№________________

Додаток 3

до Програми

Перелік пропозицій щодо об’єктів будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та реставрації  на 2018-2020 роки

(зміни та доповнення)*

| № з/п | Найменування галузі та об’єктів | Кошторисна вартість (тис.грн.) | Проектна потужність | Період реалізації проекту | Наявність проектно-кошторисної документації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція існуючого будинку (літ. Н-1 автоклавна-кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул. Корабелів, 14-в, м. Миколаїв. Коригування, в т.ч. проектні роботи та експертиза | 16873,726 | 1340 відвідувань хворих на місяць | 2015- 2019 | Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 22.12.2017 № 15-0552-17 |
|  | Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №148 за адресою: м.Миколаїв, вул. Чкалова, 80, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 36592,322 | 185 місць | 2017-2020 | Експертний звіт Одеської філії ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 24.09.2018 №ЕК-0616/03-18 |
| 10. | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 37 236,228 | 878 місць | 2017-2020 | Експертний звіт Одеської філії ДП Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція» від 25.01.2018 №ЕК-0530/12-17 |
| 13. | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 55067,222 | 941 місце | 2017-2020 | Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 08.10.2018 №15-0402-18 (15-0121-18) |
| 30. | Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м.Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 3154,463 | 10 місць | 2018-2020 | Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 06.12.2018 №15-0418-18 |
| 32. | Реконструкція котельні будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 3500,000 | 1 об’єкт | 2019-2020 | Потребує виготовлення проектно-кошторисної документації |
|  | Управління освіти Миколаївської міської ради |  |  |  |  |
| 3. | Нове будівництво котельні ЗОШ № 45 по вул.4-ій Поздовжній, 58, у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 6182,030 | 480 кВт | 2015 -2019 | Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 31.12.2015 №15-1012-15 |
| 4. | Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул.Чигрина, 143 у м.Миколаєві в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 33701,587 | 700 м2 | 2016 -2019 | Експертний звіт ТОВ «Експертиза ЗО» від 05.05.2018 №917-18Д |
| 5. | Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 4115,343 | 670,9 м2 | 2015 -2019 | Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 19.06.2018 №15-0202-18 |
| 6. | Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1 у м.Миколаєві, у т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 4466,657 | 1600 м2 | 2015 -2019 | Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 05.04.2017 №15-0078-17 |
| 7. | Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул.Знаменській, 2/6 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 3372,559 | 1092 м2 | 2016 -2019 | Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 29.12.2016 №15-0770-16 |
| 8. | Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 36, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 8889,012 | 896,28 м2 | 2015 - 2019 | Експертний звіт ТОВ «Експертиза ЗО» від 09.06.2017 №509-17Д |
| 11. | Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №53 по вул. Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 999,985 | 404,11 м2 | 2018-2019 | Експертний звіт ТОВ "Експертиза ЗО" від 06.11.2018 №1546-18Д |
| 12. | Реконструкція спортивного майданчика (волейбольний, баскетбольний, тенісний) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради по вул. Христо Ботєва, 41 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 999,000 | 600 м2 | 2018-2019 | Експертний звіт ТОВ "Експертиза ЗО" від 28.09.2018 №1464-18Д |
| 13. | Реконструкція баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 784,896 | 534,77 м2 | 2018-2019 | Експертний звіт ТОВ "Експертиза ЗО" від 10.10.2018 №1492-18Д |
|  | Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради |  |  |  |  |
| 10. | Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр.Миру ріг вул. Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації | 705,848 | 1 об’єкт | 2017-2019 | Знаходиться на проектуванні |
| 14. | Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул. Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1 500,000 | 1 об’єкт | 2017-2020 | Знаходиться на проектуванні |
| 15. | Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Центральний ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1800,00 | 1 об’єкт | 2017-2019 | Знаходиться на проектуванні |
| 16. | Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві на перехресті вул.Великої Морської та вул.Московської, у тому числі проектні роботи та експертиза | 1 200,000 | 1 об’єкт | 2017-2020 | Знаходиться на проектуванні |
| 18. | Нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул.1Лінія та пр.Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 1200,00 | 1 об’єкт | 2017-2019 | Знаходиться на проектуванні |
| 19. | Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві на перехресті вул.3 Слобідської та вул.Кузнецької, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1 200,000 | 1 об’єкт | 2017-2020 | Знаходиться на проектуванні |
| 26. | Нове будівництво мереж каналізації в Залізничному селищі від житлового будинку по вул. Крилова, 48 до вул. Індустріальної в м. Миколаєві. Коригування | 3898,054 | 7,0 м | 2014-2019 | Експертний звіт філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Миколаївській області від 20.09.2018 №15-0117-18 |
| 33. | Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | 12 800,000 | 1 об’єкт | 2017-2020 | Потребує проектування |
| 41. | Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза | 90000,000 | 0,7553 га | 2017-2020 | Знаходиться на проектуванні |
| 63. | Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Веселинівській ріг вул. Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 1 140, 566 | 1 об’єкт | 2018-2019 | Знаходиться на проектуванні |
|  | Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради |  |  |  |  |
| 2. | Нове будівництво Центру надання адміністративних послуг у м. Миколаєві, в т. ч. виготовлення проекту землеустрою, проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 60 000,000 | 1200,0 м2 | 2018-2020 | Проект розробляється |
| 4. | Реконструкція паркувального кармана біля будівлі по вул. 9 Поздовжній, 10-А у м. Миколаєві, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 856,027 | 1 об'єкт | 2017-2020 | Проект розробляється |
| 5. | Реконструкція історико-культурного простору уздовж стіни ДП "Миколаївський суднобудівний завод" по вул.Набережна в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 3200,000 | 1 об’єкт | 2019 | Потребує проектування |
|  | Адміністрація Заводського району ММР |  |  |  |  |
| 2. | Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 7 707,234 | 608 п.м | 2018-2019 | Експертний звіт ДП "Укрдержекспертиза" у Миколаївській області від 13.08.2018 №15-0199-18 |
|  | Управління освіти ММР |  |  |  |  |
| 3. | Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 4 885,798 | 264 м² | 2016-2019 | Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 27.07.2018 №15-0207-18 |
| 4. | Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральській, 24 у м.Миколаєві, у т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза | 3 106,750 | 472 м² | 2018-2019 | Експертний звіт ТОВ «ПРОЕКСП» Місто Київ від 27.08.2018.№V-0401-18 ПРОЕКСП |
| 9. | Прибудова ЗОШ №22 по вул.Робочій,8 в м.Миколаєві (нове будівництво) Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 34 485,630 | 2407,98 м² | 2016-2020 | Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 16.03.2018 №15-0032-18 (15-0558-17) |
| 17. | Реконструкція будівлі ДНЗ № 67 за адресою: просп. Миру, 7/1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 67272,039 | 1215 м² | 2018-2021 | Проект розробляється |
|  | Управління охорони здоров'я ММР |  |  |  |  |
| 4. | Нове будівництво сімейної амбулаторії №5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 м.Миколаєва за адресою: мкр.Матвіївка, вул..Лісова, біля будинку № 5, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 6000,000 | 1 об’єкт | 2018-2020 | Потребує проектування |
|  | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 47742,278 | 7000 м2 | 2017-2020 | Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 10.07.2018 №15-0203-18 |
|  | Департамент ЖКГ ММР |  |  |  |  |
| 18. | Укріплення берегової частини мікрорайону Намив шляхом будівництва набережної для запобігання розмиванню (Нове будівництво підпірної стінки та бун) в м.Миколаєві, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 16301,896 | 752 м підпірної стінки та 8 бун | 2017-2020 | Експертний звіт філії ДП "Укрдержекспертиза" у Миколаївській області від 14.11.2017 №15-0554-17 (15-0264-17) |
|  | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» по вул. Декабристів, 38а в м. Миколаєві. Коригування. | 9325,785 | 870 м2 | 2016-2019 | Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 09.11.2018 №15-0260-18 |

- Найменування об’єктів, їх кошторисна вартість та період реалізації є орієнтовними і можуть бути уточнені при перерозподілі видатків головними розпорядниками бюджетних коштів  рішеннями виконкому Миколаївської міської ради