v-dj-155

Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 09.03.2023 № 18/10 «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (із доповненнями)

Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 09.03.2023 № 18/10 «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (із доповненнями)», керуючись пп. 1 п. «а» ст. 27, ст. 40, п. 1 ч. 2 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Винести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 09.03.2023 № 18/10 «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (із доповненнями)».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ

s-dj-120

Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 09.03.2023 № 18/10 «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (із доповненнями)

З метою забезпечення мешканців Миколаївської міської територіальної громади базовими потребами, безперебійної подачі централізованого водопостачання та водовідведення, беручи до уваги значні пошкодження мереж водопостачання та водовідведення, що утворилися внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, керуючись Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити термін дії Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.03.2023 № 18/10 «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (із доповненнями), на 2025 рік.

2. Внести зміни та доповнення до Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.03.2023 № 18/10 «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (із доповненнями) (далі - Програма).

2.1. У рішенні, його назві та додатках цифри «2023-2024» замінити цифрами «2023-2025».

2.2. Пункти 6, 7 додатка 1 до Програми викласти у такій редакції:

«6. Термін дії Програми: 2023-2025 роки.

7. Обсяги фінансування: 78 000 тис. грн (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього  по Програмі | 2023-2025 | Фінансування за роками, тис. грн | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Всього, у т.ч. | 78000 | 20000 | 26000 | 32000 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної програми | 39000 | 10000 | 13000 | 16000 |
| Інші джерела фінансування | 39000 | 10000 | 13000 | 16000 |

\*Конкретні обсяги фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади визначаються рішенням Миколаївської міської ради у межах бюджетних асигнувань.»

2.3. Додатки 2, 3 Програми викласти у новій редакції (додаються).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 2

до Програми

Перелік завдань та заходів

Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних

будинків м. Миколаєва на 2023-2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Фінансування по роках | | | | Очікуваний результат |
| Всього по Програмі | 2023  тис. грн | 2024  тис. грн | 2025  тис. грн |
| 1. **Проведення інформаційної компанії** | | | | | | | | |
| 1.1 | Розміщення інформаційних матеріалів на офіційній вебсторінці ММР, місцевих медіа, соціальних мережах та ін. | Постійно  2023-2025 | Департамент ЖКГ ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | - | - | - | Залучення співвласників до участі у Програмі |
| Інші джерела | - | - | - |
| 1. **Надання допомоги ініціативним групам щодо участі у Програмі** | | | | | | | | |
| 2.1 | Участь у зборах співвласників багатоквартирних будинків щодо Програми | Постійно  2023-2025 | Департамент ЖКГ ММР, ініціативні групи | Миколаївської міської територіальної громади | - | - | - | Методична допомога у складанні необхідних документів |
| Інші джерела | - | - | - |
| **3. Реалізація прийнятих до участі заяв на проведення ремонтів мереж відповідно до Порядку участі у Програмі** | | | | | | | | |
| 3.1 | Підготовка документів. Виконання ремонтів. | До 1вересня 2023-2025 | Департамент ЖКГ ММР,  Управителі, ОСББ, ЖБК | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | - | - | - | Покращання технічного стану та збільшення терміну експлуатації водопровід-них мереж будинків |
| Інші джерела | 10 000 | 13 000 | 16 000 |
| 3.2 | Відшкодування коштів за проведені ремонти | До 15 грудня 2023-2025 | Департамент ЖКГ ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 10 000 | 13 000 | 16 000 | Підтримка та стимул витрат мешканців б/к будинків на проведення ремонту спільного майна |
| Інші джерела | - | - | - |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 3

до Програми

Результативні показники

виконання Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2025 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва показника | Одиниці виміру | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| **1. Проведення інформаційної компанії** | | | | | |
| **Показник продукту** | | | | | |
| 1.2 | Публікації в електронних медіа, виступи та радіо, телебаченні | Кількість інформаційних контактів | 8 | 7 | 6 |
| **Показник ефективності** | | | | | |
| 1.3 | Звернення громадян на пропозицію прийняти участь у Програмі | Кількість звернень до ДЖКГ ММР щодо участі у Програмі | 100 | 130 | 150 |
| **Показник якості** | | | | | |
| 1.4 | Готовність до участі у Програмі відносно кількості багатоквартирних будинків, які потребують поточних ремонтів мереж | % | 15 | 18 | 20 |
| **2. Надання допомоги ініціативним групам щодо участі у Програмі** | | | | | |
| **Показник затрат** | | | | | |
| 2.1 | Прийняття участі у зборах співвласників багатоквартирних будинків щодо участі у Програмі | годин | 30 | 40 | 60 |
| **Показник продукту** | | | | | |
| 2.2 | Кількість ініціативних груп, які виказала готовність прийняти участь у Програмі | Проведені збори | 150 | 180 | 230 |
| **Показник ефективності** | | | | | |
| 2.3 | Кількість будинків, які приймуть участь у Програмі | Кількість звернень до ДЖКГ ММР щодо участі у Програмі | 100 | 130 | 150 |
| **Показник якості** | | | | | |
| 2.4 | Середня кількість ( від проведених зборів) поданих заяв на участь у Програмі | % | 75 | 70 | 70 |
| **3. Реалізація проєктів ремонтів мереж водопостачання та водовідведення**  **та виплата відшкодування за проведені ремонти** | | | | | |
| **3.1 Відшкодування коштів за проведені ремонти** | | | | | |
| **Показник затрат** | | | | | |
| 3.1.1 | Сума відшкодування |  |  |  |  |
|  | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | тис. грн. | 10000 | 13000 | 16000 |
| **Показник продукту** | | | | | |
| 3.1.2 | Загальна кількість багатоквартирних будинків, що взяли участь у Програмі | од. | 100 | 100 | 100 |
| **Показник ефективності** | | | | | |
| 3.1.3 | Середні обсяг коштів, витрачених на відшкодування по 1 будинку | тис. грн. | 100 | 130 | 160 |
| **Показник якості** | | | | | |
| 3.1.4 | Відсоток учасників Програми, які отримали відшкодування | % | 100 | 100 | 100 |

v-dj-155

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради

«Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 09.03.2023 № 18/10 «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків

м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (із доповненнями)

1. Суб’єктом подання проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради є директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Бездольний Дмитро Сергійович (м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7, тел. 53-77-11, [obshdgkh@mkrada.gov.ua](mailto:obshdgkh@mkrada.gov.ua)).
2. Розробником та доповідачем проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, в особі першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Набатова Ігоря Ігоровича (м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7; тел. 53-77-11, [obshdgkh@mkrada.gov.ua](mailto:obshdgkh@mkrada.gov.ua)).
3. Особа, відповідальна за супровід проєкту рішення міської ради – начальник відділу інформаційно-комунікаційного забезпечення управління забезпечення діяльності департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сизова Анна Вікторівна (м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7, тел. 0982055709, a.syzova@mkrada.gov.ua).
4. Проєкт рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 09.03.2023 № 18/10 «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (із доповненнями) підготовлено з метою забезпечення мешканців Миколаївської міської територіальної громади базовими потребами, безперебійної подачі централізованого водопостачання та водовідведення, беручи до уваги значні пошкодження мереж водопостачання та водовідведення, що утворилися внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, керуючись Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
5. Проєкт рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради підготовлено керуючись пп. 1 п. «а» ст. 27, ст. 40, п. 1 ч. 2 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Директор департаменту

житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

Анна Сизова, 0982055709

v-dj-155

Порівняльна таблиця

до проєкту рішення міської ради

«Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 09.03.2023 № 18/10 «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки»

(із доповненнями)

Додаток 1

до Програми

**Чинна редакція**

ПАСПОРТ

Програми з відшкодування витрат на відновлення

внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення

співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Термін дії Програми | 2023-2024 pp. |
| 7. Обсяги фінансування | 46 000 тис.грн. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього  по Програмі | 2023-2024 | Фінансування\* за роками, тис. грн. | |
| 2023 | 2024 |
| Всього, у т.ч. | 46000 | 20000 | 26000 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної програми | 23000 | 10000 | 13000 |
| Інші джерела фінансування | 23000 | 10000 | 13000 |

**Запропоновані зміни**

ПАСПОРТ

Програми з відшкодування витрат на відновлення

внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення

співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2025 роки

6. Термін дії Програми: 2023-2025 роки.

7. Обсяги фінансування: 78 000 тис.грн (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього  по Програмі | 2023-2025 | Фінансування за роками, тис. грн | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Всього, у т.ч. | 78000 | 20000 | 26000 | 32000 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної програми | 39000 | 10000 | 13000 | 16000 |
| Інші джерела фінансування | 39000 | 10000 | 13000 | 16000 |

\*Конкретні обсяги фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади визначаються рішенням Миколаївської міської ради у межах бюджетних асигнувань.».

Додаток 2

до Програми

**Чинна редакція**

Перелік завдань та заходів

Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків

м. Миколаєва на 2023-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м№ з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Фінансування по рокам | | | Очікуваний результат |
| Всього по Програмі | 2023  тис.грн | 2024  (тис.грн |  |
| **1.Проведення інформаційної компанії** | | | | | | | |
| 1.1 | Розміщення інформаційних матеріалів на офіційній веб-сторінці ММР, місцевих ЗМІ, соціальних мережах та ін. | Постійно 2023-2024 | Департамент ЖКГ ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 0 | 0 | Залучення співвласників до участі у Програмі |
| Інші джерела | 0 | 0 |
| 1. **Надання допомоги ініціативним групам щодо участі у Програмі** | | | | | | | |
| 2.1. | Взяття участі у зборах співвласників багатоквартирних будинків щодо участі у Програмі | Постійно 2023-2024 | Департамент ЖКГ ММР, ініціативні групи | Миколаївської міської територіальної громади | 0 | 0 | Методична допомога у складанні необхідних документів |
| Інші джерела | 0 | 0 |
| **3. Реалізація прийнятих до участі заяв на проведення ремонтів мереж відповідно до Порядку участі у Програмі** | | | | | | | |
| 3.1 | Підготовка документів. Виконання ремонтів. | До 1 вересня 2023-2024 | Департамент ЖКГ ММР,  Управителі, ОСББ, ЖБК | БюджетМиколаївської міської теритоіральної громади | 0 | 0 | Покращення технічного стану та збільшення терміну експлуатації водопровідних мереж будинків |
| Інші джерела | 10 000 | 13 000 |
| 3.2 | Відшкодування коштів за проведені ремонти | До 15 грудня 2023-2024 | Департамент ЖКГ ММР | Бюджет Миколаївської міської теритоіральної громади | 10 000 | 13 000 | Підтримка та стимулюва-ння витрат мешканців б/к будинків на проведення ремонту спільного майна |
| Інші джерела | 0 | 0 |

**Запропоновані зміни**

Перелік завдань та заходів

Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних

будинків м. Миколаєва на 2023-2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Фінансування по рокам | | | | Очікуваний результат |
| Всього по Програмі | 2023  тис.грн | 2024  тис.грн | 2025  тис.грн |  |
| 1. **Проведення інформаційної компанії** | | | | | | | | |
| 1.1 | Розміщення інформаційних матеріалів на офіційній веб-сторінці ММР, місцевих медіа, соціальних мережах та ін. | Постійно 2023-2025 | Департамент ЖКГ ММР | Бюджет Миколаїв-ської міської територіа-льної громади | - | - | - | Залучення співвласни-ків до участі у Програмі |
| Інші джерела | - | - | - |
| 1. **Надання допомоги ініціативним групам щодо участі у Програмі** | | | | | | | | |
| 2.1. | Участь у зборах співвласників багатоквартирних будинків щодо участі у Програмі | Постійно 2023-2025 | Департамент ЖКГ ММР, ініціативні групи | Миколаїв-ської міської територіальної громади | - | - | - | Методична допомога у складанні необхідних документів |
| Інші джерела | - | - | - |
| **3. Реалізація прийнятих до участі заяв на проведення ремонтів мереж відповідно до Порядку участі у Програмі** | | | | | | | | |
| 3.1 | Підготовка документів. Виконання ремонтів. | До 1 вересня 2023-2025 | Департамент ЖКГ ММР,  Управителі, ОСББ, ЖБК | Бюджет Миколаївської міської територіа-льної громади | - | - | - | Покра-щення технічного стану та збільшення терміну експлуата-ції водопровідних мереж будинків |
| Інші джерела | 10 000 | 13 000 | 16 000 |
| 3.2 | Відшкодування коштів за проведені ремонти | До 15 грудня 2023-2025 | Департамент ЖКГ ММР | Бюджет Миколаївської міської територіа-льної громади | 10 000 | 13 000 | 16 000 | Підтримка та стимул витрат мешканців б/к будинків на проведення ремонту спільного майна |
| Інші джерела | - | - | - |

Додаток 3

до Програми

**Чинна редакція**

Результативні показники

виконання Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва показника | Одиниці виміру | 2023 рік | 2024 рік | Всього за період дії Програми |
| **1.Проведення інформаційної компанії** | | | | | |
| **Показник продукту** | | | | | |
| 1.2 | Публікації в електронних ЗМІ, виступи на радіо, телебаченні | Кількість інформаційних контактів | 8 | 7 | 15 |
| **Показник ефективності** | | | | | |
| 1.3 | Звернення громадян на пропозицію щодо взяття участі у Програмі | Кількість звернень до ДЖКГ ММР щодо участі у Програмі | 100 | 130 | 230 |
| **Показник якості** | | | | | |
| 1.4 | Динаміка готовності щодо взяття участі у Програмі відносно кількості багатоквартирних будинків, які потребують поточних ремонтів мереж | % | 15 | 18 | 33 |
| **2. Надання допомоги ініціативним групам щодо участі у Програмі** | | | | | |
| **Показник затрат** | | | | | |
| 2.1. | Взяття участі у зборах співвласників багатоквартирних будинків щодо участі у Програмі | годин | 30 | 40 | 70 |
| **Показник продукту** | | | | | |
| 2.2 | Кількість ініціативних груп, які виявили бажання взяти участь у Програмі | Проведені збори | 150 | 180 | 330 |
| **Показник ефективності** | | | | | |
| 2.3 | Кількість будинків, які мають бажання взяти участь у Програмі | Кількість звернень до ДЖКГ ММР щодо участі у Програмі | 100 | 130 | 230 |
| **Показник якості** | | | | | |
| 2.4 | Середня кількість (від проведених зборів) поданих заяв на участь у Програмі | % | 75 | 70 | 73 |
| 1. **Реалізація проєктів ремонтів мереж водопостачання та виплата відшкодування за проведені ремонти** | | | | | |
| * 1. **Відшкодування коштів за проведені ремонти** | | | | | |
| **Показник затрат** | | | | | |
| 3.1.1 | Сума відшкодування |  |  |  |  |
|  | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | тис. грн. | 10000 | 13000 | 23000 |
| **Показник продукту** | | | | | |
| 3.1.2 | Загальна кількість багатоквартирних будинків, що взяли участь у Програмі | Од. | 100 | 100 | 200 |
| **Показник ефективності** | | | | | |
| 3.1.3 | Середні обсяг коштів витрачених на відшкодування по 1 будинку | тис. грн. | 100 | 130 | 230 |
| **Показник якості** | | | | | |
| 3.1.4 | Відсоток учасників Програми, які отримали відшкодування | % | 100 | 100 | 100 |

**Запропоновані зміни**

Результативні показники

виконання Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2025 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва показника | Одиниці виміру | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| **1.Проведення інформаційної компанії** | | | | | |
| **Показник продукту** | | | | | |
| 1.2 | Публікації в електронних медіа, виступи на радіо, телебаченні | Кількість інформаційних контактів | 8 | 7 | 6 |
| **Показник ефективності** | | | | | |
| 1.3 | Звернення громадян на пропозицію прийняти участь у Програмі | Кількість звернень до ДЖКГ ММР щодо участі у Програмі | 100 | 130 | 150 |
| **Показник якості** | | | | | |
| 1.4 | Готовність до участі у Програмі відносно кількості багатоквартирних будинків, які потребують поточних ремонтів мереж | % | 15 | 18 | 20 |
| **2. Надання допомоги ініціативним групам щодо участі у Програмі** | | | | | |
| **Показник затрат** | | | | | |
| 2.1. | Прийняття участі у зборах співвласників багатоквартирних будинків щодо участі у Програмі | годин | 30 | 40 | 60 |
| **Показник продукту** | | | | | |
| 2.2 | Кількість ініціативних груп, які виказала готовність прийняти участь у Програмі | Проведені збори | 150 | 180 | 230 |
| **Показник ефективності** | | | | | |
| 2.3 | Кількість будинків, які приймуть участь у Програмі | Кількість звернень до ДЖКГ ММР щодо участі у Програмі | 100 | 130 | 150 |
| **Показник якості** | | | | | |
| 2.4 | Середня кількість ( від проведених зборів) поданих заяв на участь у Програмі | % | 75 | 70 | 70 |
| **3. Реалізація проектів ремонтів мереж водопостачання та водовідведення**  **та виплата відшкодування за проведені ремонти** | | | | | |
| **3.1 Відшкодування коштів за проведені ремонти** | | | | | |
| **Показник затрат** | | | | | |
| 3.1.1 | Сума відшкодування |  |  |  |  |
|  | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | тис. грн. | 10000 | 13000 | 16000 |
| **Показник продукту** | | | | | |
| 3.1.2 | Загальна кількість багатоквартирних будинків, що взяли участь у Програмі | Од. | 100 | 100 | 100 |
| **Показник ефективності** | | | | | |
| 3.1.3 | Середні обсяг коштів витрачених на відшкодування по 1 будинку | тис. грн. | 100 | 130 | 160 |
| **Показник якості** | | | | | |
| 3.1.4 | Відсоток учасників Програми, які отримали відшкодування | % | 100 | 100 | 100 |