Додаток 6

до рішення міської ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОБСЯГИ капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2025 році

# 1454900000

(код бюджету) (грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  Програмної класифікації видатків та  кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної  класифікації видатків та  кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та  кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/  відповідального виконавця,  найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  класифікацією видатків та кредитування  місцевого бюджету | Найменування інвестиційного проєкту | Загальний період реалізації проєкту,  (рік початку і завершення) | Загальна  вартість  проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого  бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень  місцевого  бюджету у  2025 році, гривень | Очікуваний рівень  готовності  проєкту на  кінець 2025  року, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0200000 |  |  | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |  |  | 72 643 944 | 53 833 898 | 17 000 186 |  |
| 0210000 |  |  | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |  |  | 72 643 944 | 53 833 898 | 17 000 186 |  |
| 0214084 | 4084 | 0829 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини | Реставрація підвальних приміщень адміністративної будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 110мк) для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська,20, в тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2025) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100 |
| 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» м.Миколаїв, Миколаївської області (Коригування) | (2020-2025) | 71 643 944 | 53 833 898 | 16 000 186 | 97 |
| 1200000 |  |  | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |  |  | 48 777 944 | 1 418 612 | 69 890 |  |
| 1210000 |  |  | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |  |  | 48 777 944 | 1 418 612 | 69 890 |  |
| 1214084 | 4084 | 0829 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини | Реставрація в'їздного порталу (вул. Потьомкінська, 52), який є невід'ємною складовою пам'ятки архітектури місцевого значення, яка включена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як "Житловий будинок 40-50-ті рр.XXст." за адресою: вул.Маріупольська, 13, м.Миколаїв, у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза | (2024-2026) | 7 777 944 | 483 312 | 16 390 | 6 |
| 1216092 | 6092 | 0610 | Реалізація проєктів (заходів) з відновлення обєктів житлового фонду, пошкоджених/ знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | Реконструкція житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул.Адміральська, 32 (заходи зокрема ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв’язку із збройною агресією РФ проти України (усунення наслідків надзвичайної ситуації воєного характеру) | (2024-2026) | 41 000 000 | 935 300 | 53 500 | 2 |
| 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва  Миколаївської міської ради |  |  | 4 369 692 488 | 94 606 777 | 52 610 000 |  |
| 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва  Миколаївської міської ради |  |  | 4 369 692 488 | 94 606 777 | 52 610 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу №65 за адресою: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вулиця Віталія Бохонка, будинок 24, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2023-2027) | 30 000 000 | 2 005 000 | 50 000 | 7 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 126 за адресою: Миколаївська область, м.Миколаїв, проспект Миру, 64-б, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2023-2027) | 30 000 000 | 2 005 000 | 50 000 | 7 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №14 імені Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О. Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вулиця Вільна, 38, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2023-2027) | 30 000 000 | 2 005 000 | 50 000 | 7 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу №75 за адресою: м. Миколаїв, вул. 3  Лінія, 17-А в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2027) | 30 000 000 | 2 005 000 | 1 000 000 | 10 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття Миколаївського ліцею №8 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 23-Г, в т.ч. проєктновишукувальні роботи та експертиза | (2024-2027) | 30 000 000 | 2 005 000 | 1 000 000 | 10 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №18 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Дачна, 2, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 30 000 000 | 2 005 000 | 1 200 000 | 11 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №33 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вулиця Океанівська, 12, в т.ч. проєктновишукувальні роботи та експертиза | (2023-2027) | 30 000 000 | 2 005 000 | 50 000 | 7 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття Миколаївського міського ліцею «Академія дитячої творчості»  Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул.  Паркова, 36, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 30 000 000 | 2 005 000 | 1 400 000 | 11 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №10 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 20-Б в т.ч. проєктновишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 70 000 000 | 2 000 000 | 1 400 000 | 5 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Реконструкція палацу творчості учнів по вулиці Адміральська, 31, в м.Миколаєві, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 22 000 000 | 700 000 | 10 000 000 | 49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи та експертиза | (2023-2026) | 25 083 504 | 493 011 | 4 700 000 | 21 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Реконструкція Миколаївської гімназії №48 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164-А, в т.ч. проєктно- вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 400 000 000 | 0 | 7 000 000 | 2 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул. Дачна,50 в м. Миколаєві, в т.ч. проєктно- вишукувальні роботи, коригування та експертиза | (2019-2026) | 24 817 218 | 0 | 500 000 | 2 |
| 1511300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Реконструкція спортивного майданчику з благоустрієм території Миколаївської гімназії №31 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул.1 Слобідська,42 в.т.ч. проєктно- вишукувальні роботи та експертиза | 2025 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 100 |
| 1512170 | 2170 | 0763 | Будівництво закладів охорони здоров'я | Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В. Коригування, в тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2020-2025) | 16 366 657 | 16 049 159 | 50 000 | 98 |
| 1512170 | 2170 | 0763 | Будівництво закладів охорони здоров'я | Нове будівництво дитячого діагностичного центру з переходом до стаціонарного корпусу з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту для укриття від воєнних (бойових) дій та терористичних актів за адресою: місто Миколаїв, вул.Рюміна, 5, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи та експертиза | (2023-2027) | 453 000 000 | 6 000 000 | 50 000 | 1 |
| 1512170 | 2170 | 0763 | Будівництво закладів охорони здоров'я | Реконструкція частини приміщень міської лікарні №4- створення реабілітаційного центру, у тому числі для постраждалих внаслідок воєнних дій на базі КНП ММР " Міська лікарня №4" за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова,1, в тому числі проєктно - вишукувальні роботи та експертиза | (2025-2026) | 25 500 000 | 0 | 1 000 000 | 4 |
| 1512170 | 2170 | 0763 | Будівництво закладів охорони здоров'я | Реконструкція частини приміщень пологового будинку №3- створення перинатального центру II рівня надання медичної допомоги з концентрацією акушерсько- гінекологічно- неональної допомоги на базі КНП ММР "Пологовий будинок №3" за адресою:м. Миколаїв, вул.Київська,3, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи та експертиза | (2025-2026) | 7 000 000 | 0 | 5 000 000 | 71 |
| 1514083 | 4083 | 0829 | Будівництво закладів культури і мистецтва | КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів «Острів звірів» за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проєктновишукувальні роботи та експертиза | (2017-2025) | 25 949 606 | 25 526 811 | 2 000 000 | 100 |
| 1514083 | 4083 | 0829 | Будівництво закладів культури і мистецтва | Нове будівництво будинку культури за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 328, в тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2023-2027) | 310 000 000 | 110 000 | 50 000 | 0 |
| 1514083 | 4083 | 0829 | Будівництво закладів культури і мистецтва | Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м.Миколаїв, вул.  Озерна,43, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза | (2020-2026) | 57 774 168 | 195 856 | 1 500 000 | 3 |
| 1514084 | 4084 | 0829 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини | Реставрація пам'ятки архітектури національного значення " Офіцерське зібрання" за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська,7, в т.ч, проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2011-2026) | 73 336 500 | 0 | 1 000 000 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1514084 | 4084 | 0829 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини | Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральській, 20 у м. Миколаєві (заміна ліфта). Коригування, в т. ч , проєктно- вишукувальні роботи та експертиза | (2019-2026) | 1 941 850 | 1 086 250 | 100 000 | 61 |
| 1515070 | 5070 | 0810 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Реконструкція елінгу № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою:  вул. Спортивна, 11 у м.Миколаєві. Коригування, в т.ч. проєктно- вишукувальні роботи та експертиза | (2015-2026) | 23 874 676 | 17 699 989 | 200 000 | 75 |
| 1515070 | 5070 | 0810 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м.Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза | (2021-2026) | 28 050 000 | 50 000 | 1 000 000 | 4 |
| 1515070 | 5070 | 0810 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ДЮСШ №2 за адресою: м.Миколаїв, вул.Спортивна,11, у тому числі проєктно - вишукувальні роботи та експертиза | (2023-2026) | 13 152 347 | 2 005 000 | 1 000 000 | 23 |
| 1515070 | 5070 | 0810 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Створення спортивного містечка по просп. Героїв Сталінграду, 4 , у м.Миколаєві.  Нове будівництво. Коригування, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2017-2027) | 147 000 000 | 50 000 | 2 000 000 | 1 |
| 1516091 | 6091 | 0640 | Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства | Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту  Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева на 10 км+653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч.  ТЕО, ОВД, проєктно-кошторисна документація та експертиза | (2020-2027) | 300 987 113 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 1516091 | 6091 | 0640 | Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства | Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в  м.Миколаєві, в т.ч. проєктно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза | (2020-2026) | 17 080 094 | 521 946 | 500 000 | 6 |
| 1516091 | 6091 | 0640 | Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства | Нове будівництво системи водовідведення у приватному секторі мікрорайону Ракетне Урочище, від вул. 9 Воєнної до вул.4 Воєнної, у т.ч. проєктновишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 4 000 000 | 200 000 | 500 000 | 18 |
| 1516091 | 6091 | 0640 | Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства | Нове будівництво берегоукріплення в мкр. Велика Корениха від вул. Млинної до вул. Покровської в м. Миколаєві, в т.ч. проєктно вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2025) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будівництво Індустріального парку у м.Миколаєві, в т.ч. проєктновишукувальні роботи та експертиза | (2025-2026) | 2 000 000 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального міського кладовища (цвинтар в Інгульському районі) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул.Автомобільна, № 1-К, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2023-2025) | 2 473 755 | 2 423 755 | 50 000 | 100 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будівництво місцевої системи гучного мовлення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаїв, Миколаївська область, м.Миколаїв, у тому числі проєктно - вишукувальні роботи та експертиза | (2023-2026) | 20 305 000 | 750 000 | 500 000 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будівництво меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе в Інгульському районі м.Миколаєва, присвяченого воїнам-захисникам України, що загинули під час збройної агресії  Російської Федерації, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 20 000 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 14 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будівництво меморіального комплексу на території кладовища, обмеженого вул. Андрія Антонюка, вул.Гагаріна та пр. Богоявленським в Корабельному районі м. Миколаєва, присвяченого воїнам-захисникам України, в т.ч.проєктновишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 35 000 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 8 |
| × | × | × | УСЬОГО | × | × | 4 491 114 376 | 149 859 287 | 69 680 076 | × |