ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

# до міської стратегічної цільової програми

# «Оновлення інфраструктури водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв на 2019-2033 рр.»

Суб’єктом подання даної програми є МКП «Миколаївводоканал» в особі Генерального директора Дуденка Б.Л., т. 24-41-56.

Розробником даної програми є Директор зі стратегічного планування МКП «Миколаївводоканал» Пісоцький В.П., т. 58-39-16.

Міська цільова програма «Оновлення інфраструктури водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв на 2019-2033 рр.»  розроблена на основі проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» у співробітництві з Європейським Інвестиційним Банком з урахуванням негативних тенденцій щодо деградації міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві. Дана програма має стати базовим документом, який відображає бачення МКП «Миколаївводоканал» щодо розвитку та сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві на довгострокову перспективу. Програма окреслює стратегічні цілі, закладає принципи їх досягнення та пропонує підхід до організації й управління процесом впровадження.

Основними проблемами міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві є:

- існування значних втрат та недообліку води;

- висока аварійність каналізаційних колекторів та водоводів;

- надмірне споживання електроенергії;

- використання застарілих технологій з підготовки питної води та очищення стоків.

Відповідно до  вищезазначених проблем, МКП «Миколаївводоканал» за підтримки іноземних фахівців поставило перед собою наступні завдання:

- реконструкція очисних споруд водопроводу та каналізації;

- заміна складових аварійних ділянок системи, зокрема насосних станцій, залізобетонних водоводів і колекторів,  запірної арматури;

- впровадження автоматизованої системи знезараження води з використанням гіпохлориту;

- встановлення сучасних енергоефективних насосних агрегатів та частотних перетворювачів.

Узагальнений кошторис головних компонентів програми виглядає наступним чином:

- Реконструкція мереж водопостачання – 1047826,39 тис. грн.

- Реконструкція мереж водовідведення – 1997170,21 тис. грн.

- Реконструкція насосних станцій водопроводу – 102403,04 тис. грн.

- Модернізація системи знезараження води – 8370,0 тис. грн.

- на НСВ ІІІ-го підйому

- Реконструкція насосних станцій каналізації – 209649,99 тис. грн.

- Реконструкція очисних споруд водопроводу – 500832,53 тис. грн.

- Реконструкція очисних споруд каналізації – 828798,00 тис. грн.

- Реконструкція системи мікрофільтрації та обертаючихся сіток на водозаборі – 65111,00 тис. грн.

ЗАГАЛОМ – 4 760 161,16 тис. грн. (в цінах 2018 року)

Програму розбито на 3 етапи фінансування: I-й етап (2019-2023 роки), II-й етап (2024-2028 роки) та III-й етап (2029-2033 роки). Головними складовими фінансування Програми є:

- Кредитні кошти ЄІБ – 314 087,9 тис.грн.

- Грантові кошти Фонду Е5Р – 116 642,41 тис. грн.

- Кошти місцевого бюджету – 4 328 429,86  тис. грн.

- Амортизаційні відрахування МКП «Миколаївводоканал» - 1001,02 тис. грн.

Кінцева мета Програми полягає в забезпеченні в довгостроковій перспективі надійної роботи системи водопостачання та водовідведення міста Миколаєва, як ключового фактора життєдіяльності міста, завдяки її комплексній модернізації та реконструкції.

Директор

зі стратегічного планування

МКП «Миколаївводоканал» 							 В.П. Пісоцький