Координаційна рада

з питань Громадського бюджету м.Миколаєва

Протокол № 3/КР-19

24.07.2019 										  м.Миколаїв

| Голова Координаційної ради: | Криленко В.І. |
| --- | --- |
| Члени Координаційної ради | Ващиленко А.М., Шуліченко Т.В., Крисіна Н.С., Купрієвич І.М., Зоткін П.С., Цуканова А.Є., Суслова Т.М., Ковальчук Я.В., Криницька Т.В. |
| Запрошені: | Артюх С.М., Шевченко Д.О., Іванова Л.І., Опаріна Л.М., Горобченко Л.А., Ярмолович В.В., Чорна І.І., Пилипенко О.О., Науменко Л.А., Бутук Г.А., Банкова О.С., Горобченко О.В. |

Порядок денний:

- Перелік проєктів, які отримали позитивну оцінку за результатами розгляду Експертної групи з питань Громадського бюджету м.Миколаєва та допускаються до голосування.

- Хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018-2019  станом на 01.07.2019 за даними головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів).

1.СЛУХАЛИ:

Шуліченко Т.В. щодо результатів розгляду Експертною групою з питань Громадського бюджету м.Миколаєва проєктів, поданих для участі у Громадському бюджеті м.Миколаєва у 2020 році.

У ході 4 засідань членами Експертної групи було проведено комплексний аналіз 111 поданих проєктів, частина проектів була доопрацьована спільно з авторами. За результатами розгляду 65 проєкти отримали позитивну оцінку, 43 – негативну, 2 проєкти були зняті з розгляду за згодою авторів та 1 проєкт знято з розгляду за рішенням Координаційної ради.

З 65 проектів, які отримали позитивну оцінку, 23 проектів відносяться до категорії «великих» (загальна вартість проєктів 21,042 млн.грн.), 36 – до категорії «малих» (загальна вартість проектів 9,99 млн.грн.), 6 – до категорії «соціальні» (загальна вартість проєктів 1,64 млн.грн.).

Відповідно до пункту 11 розділу 5 Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва усім  членам Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва надано перелік (список) проектів, які отримали позитивну оцінку за результатами розгляду Експертної групи з питань Громадського бюджету м.Миколаєва та допущенні до голосування (додається).

В обговоренні взяли участь: присутні члени Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва.

Цуканова А.Є. підняла питання конкурентності проектів по категоріях.

Суслова Т.М. підняла питання щодо проєктів № 0004 «Парад водних видів спорту» та  № 0079 «Daily Sport Park».

Криленко В.І. поставив на голосування погодження переліку (списку) проєктів, які отримали позитивну оцінку за результатами розгляду Експертної групи з питань Громадського бюджету м.Миколаєва та допускаються до голосування, для оприлюднення його на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва http://mykolaiv-budget.e-dem.in.ua.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - « 9 »

«Проти» - « 1 »

«Утримались» - « 0 »

ВИРІШИЛИ:

1.1. Інформацію заступника голови Координаційної ради з питань Громадського бюджету Шуліченко Т.В. щодо результатів розгляду Експертною групою з питань Громадського бюджету м.Миколаєва проєктів, поданих для участі у Громадському бюджеті м.Миколаєва у 2020 році, взяти до відома.

1.2. Погодити перелік (список) проєктів, які отримали позитивну оцінку за результатами розгляду Експертної групи з питань Громадського бюджету м.Миколаєва та допускаються до голосування, для оприлюднення його на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва http://mykolaiv-budget.e-dem.in.ua  (додається).

1.3. Залишити без змін співвідношення загального обсягу Громадського бюджету між категоріями проєктів відповідно до Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва, а саме: великі  – 60%, малі – 30%, соціальні – 10% .

1.4. Членам Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва напрацювати пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва .

Термін: вересень 2019 року

2.СЛУХАЛИ: Суслову Т.М. щодо проєкту Громадського бюджету м.Миколаєва 2020 року № 0079 «Daily Sport Park».

В обговоренні взяли участь: присутні члени Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва. У ході обговорення рекомендовано  опрацювати питання щодо виключення з  назви проєкту № 0079 «Daily Sport Park» торгової марки/бренд Daily Sport.

Криленко В.І. поставив на голосування питання рекомендувати опрацювати питання щодо виключення з  назви проєкту № 0079 «Daily Sport Park» торгової марки/бренду Daily Sport.

2.ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - « 8 »

«Проти» - « 0 »

«Утримались» - «2 »

2.ВИРІШИЛИ:

2.1. Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради разом з автором проєкту № 0079 «Daily Sport Park» опрацювати питання щодо виключення з  назви  торгової марки/бренду Daily Sport.

Термін: 26.07.2019

3.СЛУХАЛИ: Головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів) про хід реалізації проєктів переможців Громадського бюджету - 2018  станом на 01.07.2019.

В обговоренні взяли участь: присутні члени Координаційної ради, головні розпорядника бюджетних коштів (виконавців проєктів).

Зоткін П.С. підняв питання щодо реалізації проєкту Громадського бюджету м.Миколаєва – 2017-2018 № 0058 «Будівництво баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза» та проєкту Громадського бюджету м.Миколаєва – 2018- 2019   № 0021 «Благоустрій берегової зони мкр.Намив».

3.ВИРІШИЛИ:

3.1. Управлінню освіти Миколаївської міської ради, управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради надати інформацію щодо вибору підрядних організацій, які виконують роботи по: проєкту Громадського бюджету м.Миколаєва – 2017-2018 № 0058 «Будівництво баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза» та проєкту Громадського бюджету м.Миколаєва – 2018-2019 № 0021  «Благоустрій берегової зони мкр.Намив».

Термін: 01.08.2019

3.2. Головним розпорядникам бюджетних коштів (виконавцям проєктів) при підготовці інформації про хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018- 2019 додатково надавати відсоток готовності проєкту.

Термін: протягом 2019 року

3.3. Головним розпорядникам бюджетних коштів (виконавцям проєктів) тримати на постійному контролі терміни  реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019.

Термін: протягом 2019 року

Голова Координаційної ради:						           В.І. Криленко

Протокол вела:								           Н.С.Крисіна

### Перелік (список) проєктів, які отримали позитивну оцінку за результатами розгляду Експертної групи з питань Громадського бюджету м.Миколаєва

| № п/п | № за реєстром | Автор проєкту | Назва проєкту | Вартість проєкту, тис.грн. | Місце розташування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0001 | Євсєєва Г.В. | Спортивне натхнення | 653,700* | пр.Богоявленський, 340/2, Корабельний р-н |
| 2. | 0003 | Лозовська Г.В. | Спортивний майданчик для футболу та баскетболу "Шанс" | 290,000 | пр.Героїв України, 79, Центральний р-н, Соляні |
| 3. | 0004 | Кулин І.М. | Парад водних видів спорту | 297,000 | Центральний р-н, акваторія між мостами, нижня набережна |
| 4. | 0006 | Жадік С.В. | Спортивний майданчик для підлітків та дорослих "СпортТайм" | 275,000* | вул.Дунаєва, 39, вул. Сінна, 44 |
| 5. | 0008 | Степанов О.І. | Спорт та дозвілля у нашому дворі | 299,999* | пр.Центральний, 267 |
| 6. | 0010 | Букач М.М. | Фестиваль для людей поважного віку "Рух продовжує молодість" | 299,000 | вул.Морехідна,9 |
| 7. | 0011 | Колесник С.В. | Спортивний майданчик "Спортивний Північний" | 299,000* | вул.Архітектора Старова, 2/6, корпус 1 |
| 8. | 0015 | Кулініч О.Г. | Дитячий оздоровчо-спортивний майданчик "Сонечко" | 299,000 | вул.Генерала Попеля, 162 |
| 9. | 0016 | Коваль С.В. | «Активний відпочинок для всієї родини – Намив». Містечко сімейного відпочинку та змістовного дозвілля для мешканців мікрорайону | 1000,000 | вул. Лазурна, 18-А |
| 10. | 0019 | Анашкіна О.О. | Оазис активного відпочинку родини | 299,900 | вул.Театральна, 35-А, Інгульський р-н |
| 11. | 0020 | Ярова Т.А. | Культурно-мистецький проект "Музика для дітей": видання нотної збірки з піснями для дітей та підлітків з проведенням концерту-презентації за участю кращих вокальних колективів міста | 138,000 | вул.Фалєєвська,7 |
| 12. | 0022 | Коршунов В.М. | "Вечір прем’єр" - Миколаївський відкритий міський фестиваль сучасного композиторського мистецтва академічного спрямування | 111,500 | Миколаївський академічний художній російський драматичний театр |
| 13. | 0024 | Гомонюк Є.Д. | Оглядовий майданчик на воді** | 997,003 | територія прилегла до пляжу "Стрілка"*** |
| 14. | 0026 | Антоненко І.Р. | Спортивний майданчик "Здорове майбутнє" | 299,999* | вул.6 Слобідська, буд. 46, 46-а, 48, 48-а |
| 15. | 0029 | Літвінова Г.О. | Затишний двір | 198,986* | вул. Арх.Старова, 4в, 4г, 4д*** |
| 16. | 0030 | Чередниченко В.А. | Соціальна адаптація людей з розладами руху | 234,000 С | Центральний р-н |
| 17. | 0032 | Буньковська В.В. | Щасливе дитинство | 295,500 | пр.Героїв України, 65, Центральний р-н, Соляні |
| 18. | 0034 | Шаповалова І.Є. | "Комфорт" прибудинкової території багатоквартирного будинку № 6-Б | 295,000* | вул.Архітектора Старова, 6-Б |
| 19. | 0035 | Дулова Ольга Павлівна | Зелений розмай | 199,999* | вул.Архітектора Старова, 4, 6, 6а*** |
| 20. | 0036 | Гомонюк Є.Д. | Посадка дорослих сосен в парку "Ліски" | 225,000 | вул.Курортна, 3, парк "Ліски" |
| 21. | 0037 | Худан А.Ю. | Алея для мешканців Намиву | 871,000* | вул.Озерна, 15-Б, 15-В |
| 22. | 0039 | Улицька Г.А. | Створення арт-терапевтичного простіру «Creative Music»** | 299,999 С | вул.7 Поперечна, 3*** |
| 23. | 0040 | Рудь К.М. | Доступне дозвілля | 272,100 | вул. Райдужна, 38, |
| 24. | 0041 | Дінжос Р.В. | Цікава наука на вулицях міста | 299,660* | Каштановий сквер |
| 25. | 0042 | Манкусь І.В. | Студія "Bank of Science" | 1000,000 | пр.Центральний, 166*** |
| 26. | 0043 | Корольков Є.С. | Скейт парк на Херсонському шосе | 1000,000 | Херсонське шосе, сквер між вул.Ген.Свиридова, 7 Поздовжньою та Скульптора Ізмалкова (відкориговано локацію згідно з пропозицією управління містобудування та архітектури ММР) |
| 27. | 0044 | Корольков Є.С. | Мотиваційні тренінги для школярів. "Чи є життя без лихослів’я?", "Медіаграмотність", "Булінг", "Знайти себе" | 299,500 | навчальні заклади м.Миколаєва |
| 28. | 0045 | Власов В.Я. | Активне довголіття «Від малечі до старечі» | 299,850* | вул. 2 Набережна, 1д |
| 29. | 0046 | Ляшенко І.О. | Улаштування дитячого ігрового майданчика для дітей з обмеженими фізичними можливостями | 999,990* | вул.Декабристів, 38-а, "Казка" |
| 30. | 0049 | Ткаченко В.В. | Формула добра | 239,676 С | вул. 7 Поперечна, 3 |
| 31. | 0051 | Нікітський М.С. | Створення бази даних «Миколаївський некрополь»** | 295,000 | вул.Степова, 35 |
| 32. | 0052 | Майстренко О.М. | Кожен важливий | 299,900 | парк Ліски |
| 33. | 0054 | Каймаразова Л.С.-М. | "Містечко Дружби" в рамках всеукраїнського фестивалю національних культур "Дружба" | 299,900 | Соборна площа |
| 34. | 0055 | Малінчик О.В. | Скейт-майданчик - "Drive" | 999,495 | мкр.Тернівка, вул. 116 Дивізії |
| 35. | 0056 | Зотова О.Б. | Неформальний інклюзивний майданчик** | 290,500 С | вул.Потьомкінська, 143А, вул.Спаська, 43 |
| 36. | 0057 | Тофтул К.І. | Комфортний майданчик для відпочинку "Парусний" | 299,000 | пров.Парусний, 11-А |
| 37. | 0060 | Барашковський Д.П. | Городище "Дикий сад": погляд крізь тисячоліття | 299,000 | вул.Набережна*** (від кореговано локацію, винесено за межі археологічної пам’ятки «Городище «Дикий сад») |
| 38. | 0061 | Йоффе Н.Д. | Сквер "Молодіжний" | 974,257 | вул.Променева, мкр. Північний |
| 39. | 0062 | Пискунов М.Ю. | Сквер ім.Серцева | 990,000* | пр.Корабелів, 16/1 |
| 40. | 0063 | Валун Б.В. | Дитячий спортивний майданчик (реконструкція дитячого майданчику за адресою пр. Корабелів, 18-А) | 299,999 | пр.Корабелів, 18-А |
| 41. | 0064 | Остапейко С.В. | Майданчик "Королівство м'яча" багатофункціональний спортивний майданчик для ігор: міні- футбол, баскетбол, волейбол, теніс | 299,500 | вул.Арх.Старова, 4-ж , 4-е |
| 42. | 0065 | Архіпов А.В. | "Футбол-дітям" (реконструкція існуючого морально-застарілого та фізично зношеного майданчика для міні- футболу по вул. Карпенко 12-6) | 999,990 | вул.Карпенко, 12-б |
| 43. | 0066 | Бревда М.В. | ALPIN PARK Миколаїв Молодіжний - єдиний драйв - парк на півдні України!!! | 990,000 | парковий комплекс ММПК "Молодіжний" |
| 44. | 0068 | Калініна Л.А. | Фестиваль -лабораторія інклюзивних мистецьких практик ФЛІМП | 281,000 С | Університет культури, Центральна міська бібліотека ім.Крапівницького, Палац культури та урочистих подій, МАХРДТ |
| 45. | 0073 | Кондрацька А.М. | Майданчик дитячих мрій (реконструкція, розширення та благоустрій існуючого дитячого майданчика) | 299,000 | вул.116 Дивізії |
| 46. | 0074 | Малінчик О.В. | Спортивний майданчик - "Енергія" | 299,999 | мкр.Тернівка, вул. 116 Дивізії |
| 47. | 0075 | Зеліков О.О. | Шикарна алея на Шикарному узбережжі** | 298,000 | берегова лінія (кінцева зупинка маршруту № 87) |
| 48. | 0076 | Колеснікова М.О. | Скеледром для занять активними видами спорту | 299,800* | Райони міста (парки та сквери тощо)*** |
| 49. | 0079 | Ременнікова Г.В. | "Daily Sport Park" | 998,000 | вул.Спортивна, 2 |
| 50. | 0081 | Зубарева Г.В. | Сад "INSPIRIUM" натхнення /вдохновение/inspiration | 999,000 | вул.Спаська, 20 |
| 51. | 0082 | Плошник І.Ю. | Двір моєї мрії | 299,000* | пр.Центральний, 265, 263, 261 |
| 52. | 0083 | Бондар Л.В. | "#CHILL"-створення відкритого творчого майданчику для дітей та підлітків | 291,629 | вул.Шевченко, 58, |
| 53. | 0084 | Ларченко Д.О. | Фестиваль актуального мистецтва "Mykolaiv ART WEEK" | 715, 000 | вул.Артилерійська, 7, Миколаївський міський палац культури і мистецтв, Соборна площа |
| 54. | 0085 | Дерев'янко А.Г. | Облаштування зупинок для очікування автобусів на маршруті № 23** | 299,000* | мкр.В.Корениха*** |
| 55. | 0087 | Варюхіна Л.М. | ПроСто -Хаб: перетворення кінолекційного залу Центральної міської бібліотеки ім.М.Л.Кропевницького на відкритий публічний простір подій | 565,250 | вул.Потьомкінська, 143-а |
| 56. | 0089 | Мазуренко Ю.Ю. | Універсальний спортивний майданчик (реконструкція спортивного майданчика розміром 25мх19м) | 999,985 | пр.Героїв України, 13-в, 13-є, 13-д |
| 57. | 0090 | Фрич-Алчіна Д.О. | Благоустрій алеї з акаціями довжиною 800 метрів по вул.Космонавтів (від вул. Вінграновського до вул. Дніпровська). | 943,350* | вул.Космонавтів (від вул.Вінграновського до вул.Дніпровська) |
| 58. | 0094 | Кравченко М.М. | Дитячо-спортивний майданчик "Мрія" | 299,670* | навпроти будинку вул. Торгова, 210 |
| 59. | 0095 | Мороз А.А. | Інформаційно- просвітна кампанія щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я Миколаївців | 545,000 | на території міста |
| 60. | 0096 | Корольков К.В. | Хореографічне шоу "Аватар VERSION" - "Природа- це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а те, що ми взяли у позику від нащадків" | 273, 000 | вул.Театральна, 1, |
| 61. | 0097 | Барашковська Н.Г. | Спорт майданчик на Терасній | 995,000 | вул.Терасна, біля "Дома природи" |
| 62. | 0098 | Євдокимов Ю.В. | Джерело та чисте суспільство | 990,000 | парк "Молодіжний" біля ДЮСША №5 |
| 63. | 0100 | Погорєлов Є.П. | Казкове джерело - водоспад | 999,060 | узбережжя Великої Коренихи біля джерела |
| 64. | 0101 | Грек Т.І. | Стежка здоров'я | 1000, 000 | мкр. Кульбакіне |
| 65. | 0102 | Мельник О.В. | «Солодкі» діти | 299,8 С | медичні заклади |

* кошторисна вартість змінена

** змінено назву проєкту

***змінено місце реалізації

«С» - соціальний проєкт, відповідно до Розділу 1 «Визначення основних термінів, які вживаються в даному Положенні» Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва.

Хід реалізації проєктів- переможців Громадського бюджету 2018-2019 станом на 01.07.2019

| № проекту | Назва проєкту | Вартість проєкту, тис.грн. | Розпорядник бюджетних коштів (виконавець проєкту) | Хід виконання (перелік робіт) | Касові видатки, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0063 | «Дитяче містечко «Джунглі» (поточний ремонт дитячого майданчику по пр. Богоявленському, 323/2 у Корабельному районі м.Миколаєва) | 199,5 | Адміністрація Корабельного району ММР | станом на 01.07.2019 ТОВ «НІКОВІТА-СЕРВІС» та ПП «ТІГЕРОН» завершено роботи з улаштування дитячого майданчика У липні планується оплата за виконані роботи за здійснення технічного нагляду за виконанням робіт | 196,0 |
| 0012 | "Без бар’єрів" (придбання автономного мобільного сходового підйомника для Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій) | 147,890 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (Миколаївський міський палац культури та урочистих подій) | станом на 01.07.2019 Придбання автономного мобільного сходового підйомника заплановано на липень поточного року | – |
| 0014 | Фестиваль для людей поважного віку "Рух продовжує молодість" | 187,00 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, департамент праці та соціального захисту населення ММР+ управління у справа х фізичної культури ММР (Миколаївський міський палац культури та урочистих подій) | Проект реалізовано | 187,00 |
| 0056 | Фестиваль-лабораторія культурно-освітніх інклюзивних практик: театр, література, хореографія, анімація, дизайн; музичне, образотворче, декоративне, фото та кіно мистецтво | 199,140 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (Міський методичний центр та клубної роботи) | станом на 01.07.2019 Надані послуги з організації , проведення та церемонії нагородження переможців фестивалю. Придбання банера «ФЛІМП» | 24,94 |
| 0023 | РІВЕР ФЕСТ - щорічний спортивний фестиваль водних видів спорту | 199,650 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | станом на 01.07.2019 іде підготовка до реалізації проекту |  |
| 0011 | Тематичний сквер «Алея автомобілістів» | 199,900 | Адміністрація Центрального району ММР | станом на 01.07.2019 розробка проектно-кошторисної документації | – |
| 0028 | Дитячий майданчик «Азбука безпечної дороги» | 199,900 | Адміністрація Центрального району ММР | станом на 01.07.2019 Розпочато виконання робіт (частково встановлено елементи, ведуться роботи з бетонування паркану, завезено пісок) | – |
| 0039 | «Острівець здоров’я. Будівництво міні-майданчика для занять фітнесом для дітей та дорослих» | 199,980 | Адміністрація Центрального району ММР | станом на 01.07.2019 Укладено договір на виконання робіт, ведуться роботи | 104,51106 |
| 0043 | «Тренажерний майданчик для підлітків та дорослих «Be strong»» | 199,750 | Адміністрація Центрального району ММР | станом на 01.07.2019 проект реалізовано | 198,4572 |
| 0055 | «Еко Бульвар» | 998,803 | ДЖКГ ММР | станом на 01.07.2019 26.04.2019 укладений договір №330 на виготовлення ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт скверу Захисників правопорядку в Центральному районі міста Миколаєва (ділянка по бульварній частині вулиці Садової від проспекту Центрального до вулиці Севастопольскої ЕКО Бульвар)" з ФОП Вустянський М.А. Сума договору 52140 грн. | - |
| 0054 | Благоустрій транспортних кілець | 199,900 | ДЖКГ ММР | станом на 01.07.2019 17.04.2019 укладено договір №279 на надання "Послуги з поточного ремонту об'єкту благоустрою розташованого на розі вул. Садова та вул. Чкалова в м.Миколаїв" з ТОВ "ОЛДІ" на суму 196288,03 грн. Роботи з реалізації проекту завершено. | 130,804 |
| 0046 | Дитяче містечко - територія рівних можливостей "Софія land" | 999,000 | Управління освіти ММР | станом на 01.07.2019 виготовлено проектно-кошторисна документація, проходить експертизу | 115,411 |
| 0003 | Майданчик здоров'я "ЮНІСТЬ" | 1000,000 | Управління освіти ММР, (ЗЗСО №19) | станом на 01.07.2019 виготовлено проектно-кошторисна документація, проходить експертизу | 83,844 |
| 0007 | Інтерактивний лазерний тир "Сокіл" | 999,200 | Уравління освіти ММР | станом на 01.07.2019 виготовлено проектно-кошторисна документація, проходить експертизу | 71,752 |
| 0008 | Лінгафонний кабінет "Англійська мова для всіх" | 199,999 | Управління освіти ММР | станом на 01.07.2019 розпочато процедуру закупівлі товару | - |
| 0029 | Облаштування баскетбольного майданчика на території Миколаївської ЗОШ № 32 імені Кривоносова С.С. | 688,886 | Управління освіти ММР | станом на 01.07.2019 укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації проходить експертизу | 104,081 |
| 0015 | Соціальний проект "Сонячна галявина" (містечко сімейного відпочинку та змістовного дозвілля для мешканців мікрорайону) | 195,500 | Управління освіти ММР | станом на 01.07.2019 договір укладено, ведуться роботи | - |
| 0033 | Сад "Genius" | 199,818 | Управління освіти ММР | станом на 01.07.2019 договір на роботи в стадії укладення. | - |
| 0044 | "Футбольне поле для всієї громади" | 999,995 | Управління освіти ММР | станом на 01.07.2019 укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації | 250,752 |
| 0016 | "Громада мікрорайону за здоровий спосіб життя" | 990,000 | Управління освіти ММР | станом на 01.07.2019 виготовлено проектно-кошторисна документація | 121,463 |
| 0002 | Рідне місто очима юних фотографів (облаштування дитячого міського центру фотографії та відео мистецтв для учнів всіх вікових категорій) | 199,704 | Управління освіти ММР | станом на 01.07.2019 придбано фотоапарат, радіосистема | 52,345 |
| 0059 | Освітлення центральної площі (Корабельний район, вул. Радужна, 38, біля дому культури) | 197,560 | Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР | станом на 01.07.2019 розпочато будівельні роботи | 8,00 |
| 0021 | Благоустрій берегової зони мкр. Намив | 999,200 | Управління капітального будівництва ММР | станом на 01.07.2019 Проведена процедура електронних закупівель на виготовлення проектно-кошторисної документації. За результатами процедури укладано договір №54 від 08.04.2019 з ФОП Григоренко Д.С. на виконання робіт з виготовлення ПКД. Отримано позитивний експертний звіт від 19.06.2019 №15-0215-19 ДП «Укрдежекспертиза». Проводиться процедура укладання договору підряду. | 70,29043 |
| 0032 | Полісаднік «На Театральній» | 145,0 | Адміністрація Інгульського району ММР | Проект реалізовано | 133,19878 |
| 001 | Сучасний двір – мрія для всієї родини | 194,2 | Адміністрація Заводського району ММР | станом на 01.07.2019 Розроблено проектно-кошторисна документація (проектант ФОП Чудаков І.В.) укладено договір з «МК-Стілобат» на виконання робіт | 186,978 |
| 050 | Тренажерний майданчик для дітей та дорослих | 199,7 | Адміністрація Заводського району ММР | станом на 01.07.2019 Розробляється проектно-кошторисна документація (проектант ФОП Чудаков І.В.) | - |