МИКОЛАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

###### ПРОТОКОЛ   № 94

виїзного засідання постійної комісії Миколаївської міської ради                           з  питань освіти,  культури, у справах сім(ї, молоді та спорту

від   05.02.2015

09.00

Присутні:

Будак В.Д., Колечко Н.К.

Відсутні:

Моторна З.В. – службова необхідність,  Целищев О.С. – службова необхідність, Коробко Г.Г., Лопатіна С.А. – у декретній відпустці, Харлан О.Г. – на спортивних змаганнях.

Запрошені:

Болдусєва О.В. – начальник відділу культурно-мистецької роботи управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради

Головкова Л.В. - директор Малокорениського будинку культури

Заворотня Л.А - начальник управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради

Кальченко О. М. - виконуючий обов(язки директора  КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва»

Касянчук Н. Ю. – директор Великокорениського будинку культури

Мостовой Ю.В. - член постійної комісії міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів

Семілєт Н.В. - директор Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера та В. Хоменка  ЦБС для дітей м. Миколаєва

Тазарачев Ю.О. - завідувач молодіжним центром концертної зали Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний»

Тверда Т.В. – директор Центральної  бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва

Топчий В.М. - член постійної комісії міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів; директор комунальної установи Миколаївської міської ради «Миколаївський зоопарк»

Цуцкарьов В.О. - директор ТОВ «Антарес-БУД», підрядник бюджетної установи «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко »Казка»

Шевченко Є.В. – виконуючий обов(язки заступника міського голови

Шевченко О. В. – директор бюджетної установи Миколаївської міської ради культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка»

Порядок денний:

1.Визначення пріоритетності об(єктів управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради, які потребують капітального ремонту та реконструкції в 2015 році.

2.Про хід виконання рішення міської ради від 22.12.12 №22/9 “Про затвердження міської комплексної програми “Культура” на 2013-2017 роки ”.

3.Про хід виконання рішення міської ради від 09.06.2011 №6/3 “Про затвердження Програми охорони культурної спадщини  міста Миколаєва на 2011-2015 роки ”.

4.Звернення начальника управління з  використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради Болотнього В.В. стосовно розгляду звернення Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України щодо передачі з комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва до державної власності цілісного майнового комплексу – колишній Будинок офіцерів флоту.

Розглянули:

1.Визначення пріоритетності об(єктів управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради, які потребують капітального ремонту та реконструкції в 2015 році.

1.1. Бюджетна установа Миколаївської міської ради культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» (вул. Декабристів, 38-а, Заводський район).

Слухали: начальника управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради  Заворотню Л.А.,   директора бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» Шевченко О.Г., директора ТОВ «Антарес-БУД», підрядника БУ «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко »Казка»  Цуцкарьова В.О, які надали інформацію стосовно необхідності капітального ремонту БУ КІК «Дитяче містечко «Казка».

За висновками обстеження стану внутрішніх приміщень будівлі амфітеатру та його покрівлі в 2013 році було рекомендовано терміново виконати капітальний ремонт.

У результаті проведення процедури відкритих торгів 01.07.2014  укладений договір з ТОВ «Антарес-БУД», предметом якого стало проведення капітального ремонту покрівлі амфітеатру на суму 1млн. 389 тис. 825 грн.

Після розбирання й зняття плиткового перекриття покрівлі амфітеатру виявлено недоліки, які до демонтажу були приховані під арковими фальш-стелями і які неможливо було передбачити у проекті, а саме: наявність подвійних стін, розбіжність розмірів стін, руйнування верхніх ділянок стін,  рівень ухилу перекриттів не відповідав нормам (не менше 5 градусів) і проектним оцінкам, який необхідно було збільшити.

Саме ці недоліки потягнули за собою виконання в 2014 році крім запланованих ще й додаткових робіт, не передбачених проектом, на суму 576 606 грн.:

-  розібране й  зняте плиткове перекриття;

-  підняті фальш-стіни до рівня монолітного поясу;

- стеля верхнього поверху амфітеатру піднята на 20 см для створення  ухилу покрівлі (водовідведення);

-  закладено окремі ділянки подвійних стін;

-  установлений монолітний пояс і монолітне перекриття.

У 2015 році заплановано провести такі роботи:

- замість двошарового бітумополімерного гідроізоляційного килиму, що наплавляється, буде зроблена гідроізоляція мембранного типу з рулонного покриття геомембрана АГРУ для забезпечення надійності гідроізоляції;

-  утеплення покриття керамзитом і мінватою;

- частковий демонтаж: площадки із граніту площею 51 кв.м і тротуарного покриття прилеглої території;

- збільшення об(єму робіт із благоустрою;

- виконання водосточного ухилу.

На 2015 рік бюджетом розвитку передбачена сума 875 062 грн. (відповідно до торгів). З огляду на ситуацію, що тягне за собою незаплановані проектом роботи, на сьогоднішній день існує гостра необхідність у додатковому фінансуванні на суму  орієнтовно 780 000 грн. (корегування проекту, його експертиза, придбання будматеріалів та оплата за виконання робіт).

Депутатом Мостовим Ю.В. запропоновано під час здійснення корегування проекту розглянути питання проведення ремонту приміщення кафе «Теремок» з метою завершення капітального ремонту у  КІК «ДМ «Казка» комплексно.

Депутат Колечко Н.К. запропонувала під час корегування бюджету міста за підсумками 9 міс. розглянути можливість виділення додаткових коштів для завершення капітального ремонту у КІК «ДМ «Казка».

Присутні підтримали ці пропозиції.

Рекомендовано:

1.Погодити виділення із міського бюджету 2015 року коштів на суму 875 062 грн. (відповідно до торгів) для проведення капітального ремонту покрівлі амфітеатру.

2.Просити заступника міського голови - начальника департаменту фінансів  Миколаївської міської ради Бондаренко В.І., постійну комісію з питань економічної політики, планування та фінансів за результатами виконання бюджету м. Миколаєва за перше півріччя 2015 року передбачити додаткове фінансування на суму орієнтовно 780 000 грн. для корегування проекту та  експертизи, придбання будматеріалів та оплати за виконання  робіт по капітальному ремонту покрівлі амфітеатру.

Голосували: “За” – 2,  «проти” – 0,  “утримались” – 0.

1.2. Великокорениський  будинок культури (вул. Братів Неживих, 4, Велика Корениха, Заводський район).

Слухали: начальника управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради  Заворотню Л.А., директора Великокорениського будинку культури Касянчук Н. Ю., які надали інформацію стосовно необхідності капітального ремонту Великокорениського будинку культури.

Великокорениський будинок культури створений наприкінці 30-х років. ХХ ст., а переданий відділу культури міськвиконкому в 1998 році.

02.05.2014 через складні погодні умови - зливний дощ з градом та буревієм, приміщення закладу зазнали значних пошкоджень внаслідок того, що при сильній зливі водостічна система будівлі швидко наповнювалась дощовою водою з градом та забивалася листям, що затримувало відведення стоків з покрівлі будівлі. Через це крізь стики металевої покрівлі опади просочились до приміщення.

Більше всього постраждала та частина будівлі, яка була збудована наприкінці 30-х років минулого століття. Стеля приміщень цієї частини складалась з шару глини, підшитого дошками, та підвісної стелі «Армстронг». Під тиском води зі стелі було повністю змито шар глини, який служив теплоізоляцією приміщення та додатковим захистом деревини від гнилі. Також намокли балки перекриття, які вже частково згнили, підшивні дошки, зовнішня стіна актової зали та підшивна стеля «Армстонг».

Враховуючи висновки з обстеження та оцінки технічного стану приміщення будинку культури, проведених ТОВ «Автограф - Н», визначено, що фізичне зношення конструкцій, нерівномірне осідання фундаментів будівлі та наслідки стихійного лиха призвели до аварійного стану приміщення актового залу, яке не відповідає нормам СЕС.

З огляду на це, проведення культурно-масових заходів у актовій залі будинку культури є неможливим. Потребують негайної заміни перекриття стелі над актовою залою, необхідно виконати ремонт вимощення, утеплення зовнішніх стін та горищного перекриття будівлі  згідно з вимогами ДБН В.2.6-31: 2006, антикорозійний захист металевих елементів покрівлі, провести ремонт оздоблення у приміщенні, зробити заміну покрівельного покриття, встановити причину просідання ґрунту  та усунути недоліки.

На 2015 рік бюджетом розвитку передбачена сума 947, 687 тис. грн.

Депутат Колечко Н.К., зважаючи на інфляційні процеси в країні та подорожання будматеріалів та вартості робіт, запропонувала під час корегування бюджету міста за підсумками 6 місяців розглянути можливість виділення додаткових коштів у розмірі 200 тис. грн. для проведення капітального ремонту та реконструкції аварійної актової зали Великокорениського будинку культури

Присутні підтримали ці пропозиції.

Рекомендовано:

1.Погодити виділення із міського бюджету 2015 року коштів на суму 947, 687 тис. грн. для проведення капітального ремонту  аварійної актової зали Великокорениського будинку культури.

2.Просити заступника міського голови - начальника департаменту фінансів  Миколаївської міської ради Бондаренко В.І., постійну комісію з питань економічної політики, планування та фінансів за результатами виконання бюджету м. Миколаєва за перше півріччя 2015 року передбачити додаткове фінансування на суму 200 тис. грн. для завершення капітального ремонту та реконструкції аварійної актової зали Великокорениського будинку культури

Голосували: “За” – 2,  «проти” – 0,  “утримались” – 0.

1.3. Малокорениський будинок культури (вул. Клубна, 10, Мала Корениха, Заводський район).

Слухали: начальника управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради Заворотню Л.А., директора Малокорениського будинку культури Головкову Л.В., які надали інформацію стосовно необхідності капітального ремонту будинку культури.

Малокорениський будинок культури створений у 1970 році, а переданий відділу культури міськвиконкому в 1998 році.

Є головним осередком культурної діяльності віддаленого мікрорайону, який забезпечує необхідні можливості для розвитку творчих здібностей дітей та молоді. На сьогодні це єдиний заклад культури міста, який опалюється твердим паливом

Через незабезпечення у приміщенні належних санітарно-технічних вимог  (до будівлі закладу не підведена мережа водопостачання та водовідведення,  у приміщенні відсутній сантехвузол), має місце недостатнє охоплення всіх бажаючих до занять у клубному закладі.

З метою створення належних умов для роботи працівників, учасників гуртків та відвідувачів закладу у будинку культури на 2015 рік бюджетом розвитку передбачена сума 250, 0 тис. грн.  на виконання робіт з реконструкції існуючого господарчого приміщення під сантехвузол з підведенням інженерних комунікацій: систем водопостачання та водовідведення.

Депутат Колечко Н.К. запропонувала  передбачити  під час формування бюджету 2016 року виділення коштів на проведення ремонтних робіт на фасаді будівлі клубу та благоустрій прилеглої території.

Присутні підтримали ці пропозиції.

Рекомендовано:

1.Погодити виділення із міського бюджету 2015 року коштів на суму 250, 0 тис. грн.  на виконання робіт з реконструкції існуючого господарчого приміщення під сантехвузол з підведенням інженерних комунікацій: систем водопостачання та водовідведення.

2.Просити заступника міського голови - начальника департаменту фінансів  Миколаївської міської ради Бондаренко В.І., постійну комісію з питань економічної політики, планування та фінансів під час формування бюджету м. Миколаєва на 2016 рік передбачити виділення коштів на проведення капітального ремонту фасаду будівлі Малокорениського будинку культури та благоустрій прилеглої території.

Голосували: “За” – 2,  «проти” – 0,  “утримались” – 0.

1.4. Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера та В. Хоменка  ЦБС для дітей м. Миколаєва (пр. Леніна, 173, Центральний район).

Слухали: начальника управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради Заворотню Л.А., директора Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера та В. Хоменка  ЦБС для дітей м. Миколаєва Семілєт Н. В., які надали інформацію стосовно необхідності капітального ремонту .

Розміщується у зазначеному приміщенні  з 1974 року.

Саме цей бібліотечний заклад потребує капітального ремонту негайно. Протягом багатьох років у осінньо-зимовий період температура в приміщенні бібліотеки знижується до 8-10 градусів тепла, внаслідок деструктивних змін конструкції дерев’яних вікон та втрачання крізь шпарини від 30 до 50% тепла.

Крім того, перекошені рами вікон не дають можливості відкривати їх для миття та провітрювання. Відсутність нормальної вентиляції приміщень  порушує температурно-вологісний режим зберігання бібліотечного фонду, що призводить до його псування.

На 2015 рік бюджетом розвитку передбачена сума 250, 0 тис. грн.  на капітальний ремонт закладу.

Кошторисна документація на капітальний ремонт ЦБ (заміна вікон, ремонт фасаду) та її експертна оцінка є в наявності, але потребує оновлення.

Присутні підтримали ці пропозиції.

Рекомендовано:

Погодити виділення із міського бюджету 2015 року коштів на суму 250 000 грн. для проведення капітального ремонту бібліотеки: заміна вікон, ремонт фасаду, корегування експертної  оцінки проекту.

Голосували: “За” – 2,  «проти” – 0,  “утримались” – 0.

1.5.Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва (вул. Потьомкінська, 143-А, Центральний район).

Слухали: начальника управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради Заворотню Л.А, директора Центральної  бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва Тверду Т. В., які надали інформацію стосовно необхідності капітального ремонту покрівлі, обладнання вентиляції, опалення  вищезазначеного закладу управління культури.

Центральна  бібліотека ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва розміщується  у  приміщенні по вул. Потьомкінській, 143-А  з 1990 року.

Протягом багатьох років залишається невирішеною проблема щодо  створення нормального теплового режиму в приміщеннях центральної бібліотеки. Середня температура складає взимку від 00 до 60, влітку  -  +300  - +350, що за санітарно-гігієнічними нормами є неприпустимим.

За 24 роки вживалися спроби виправити становище: реконструювалась система опалення, установлювались додаткові батареї, була введена система кондиціювання (встановлено 23 кондиціонери). Щорічно до аналізу ситуації залучались авторитетні експерти. Відповідно до їх рекомендацій виконувались роботи, але позитивного результату до цього часу не досягнуто. При цьому вартість енергоносіїв та їх обслуговування складає 250 тис. грн. на рік.

У пошуках рішення цієї проблеми адміністрація звернулась до спеціалістів Фонду «Сприяння місцевому самоврядуванню України» при Президентові України. За оцінками спеціалістів вирішення зазначеної проблеми можливе при використанні енергозберігаючих технологій, а сааме: проведення термомодернізації приміщення бібліотеки. Тим більше, що затрати на ці роботи повинні окупитись протягом декількох років.

Для складання програми дій і поетапного прорахунку затрат у 2008 році було проведено аудит приміщення бібліотеки, який показав, що необхідна сума для вирішення проблеми складає 1,228 млн. грн. Однак кризові процеси не дозволили виділити необхідну суму протягом декількох останніх років.

У 2010 році бібліотека підготувала і подала проект «Нове обличчя бібліотеки – новий імідж міста» на Всеукраїнський конкурс  проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Цей проект був підтриманий   депутатами міської ради  (рішення сесії Миколаївської міської ради від 24.06.2010 №47/15). Однак фінансування від Фонду  розвитку місцевого самоврядування проект не отримав, тому що сума внеску із місцевого бюджету складала  всього 20%.

Адміністрація бібліотеки запропонувала пошук шляхів вирішення проблеми і підготувала пропозиції про необхідність проведення термомодернізації приміщень до міської Програми по енергозбереженню і використанню альтернативних джерел енергії на 2010-2015 роки. Витрати на вирішення цієї програми закладені у міську комплексну програму «Культура» на 2013-2017роки.

У 2012 році було розроблено робочий проект «Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. М.Л.Кропивницького по вул. Потьомкінській, 143-а в м. Миколаєві», який передбачав роботи по термомодернізації її приміщень. У відповідності з цим проектом вартість робіт у 2012 році зросла до  5,418 млн. грн., а термін окупності  проекту збільшився з 6 років до 9 років.

На сьогодні  необхідно  виконати корегування проекту та  його експертизи за цінами 2015 року. Вартість таких робіт складає 5 тис. грн. За попередніми підрахунками   ТОВ «Миколаївпроект» сума по проекту становить 7,2 млн. грн.

Адміністрація бібліотеки разом з проектною організацією займаються розподілом усього об’єму робіт на певні етапи, визначають вартість і послідовність виконання  ремонтних робіт.

У 2015 році планується здійснити оплату за виконання робіт з перерахунку проекту та його експертизи для негайного оголошення відкритих торгів на всю суму проекту з виділенням її частини (1,5 млн. грн.), яку планується профінансувати в поточному році, для виконання обсягу робіт: обладнання вентиляції, опалення будівлі.

Присутні підтримали ці пропозиції.

Рекомендовано:

Погодити виділення із міського бюджету 2015 року коштів на суму 1,5 млн. грн. для виконання обсягу робіт: корегування проекту та  його експертизи, обладнання вентиляції, опалення будівлі Центральної  бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва.

1.6. Комунальна установа Миколаївської міської ради «Миколаївський зоопарк» (пл. Леонтовича, 1, Ленінський район).

Слухали: начальника управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради Заворотню Л.А., члена постійної комісії міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів, директора комунальної установи Миколаївської міської ради «Миколаївський зоопарк» Топчого В.М., які надали інформацію стосовно необхідності капітального ремонту будівлі «Слоновник – бегемотник» та літніх вольєрів у Миколаївському зоопарку.

Миколаївський зоопарк заснований у 1901 році, а статус загальнодержавного значення  отримав у липні 1983 року.

З метою експонування, збереження і відтворення в штучних умовах тварин зоопарку, для організації дозвілля дітей та дорослих міста, керівництво комунальної установи планує придбати слонів. Згідно з вимогами EAZA необхідно створити належні умови для утримання великих тварин. Існуюче приміщення слоновника-бегемотника не відповідає сучасним європейським вимогам.

У 2012 році ТОВ «Миколаївпроект» було розроблено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт будівлі «Слоновник-бегемотник» та літніх вольєрів у Миколаївському зоопарку по пл. М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві». За проектом передбачено влаштування бетонної огорожі висотою 4 м, довжиною близько 200 м; влаштування перегонних воріт та навісного козирка; частковий ремонт внутрішніх приміщень.

Експонування нових видів тварин дозволить значно збільшити кількість відвідувачів зоопарку і компенсувати  витрати на ремонтні роботи.

За результатами обговорення  та огляду приміщення представники депутатського корпусу підтримали необхідність виділення у 2015 році коштів у розмірі понад 2 млн. грн.  на проведення капітального ремонту будівлі «Слоновник – бегемотник» та літніх вольєрів.

Присутні підтримали ці пропозиції у зоопарку.

Рекомендовано:

Погодити виділення із міського бюджету 2015 року коштів на суму 2 млн. грн.  на проведення капітального ремонту будівлі «Слоновник – бегемотник» та літніх вольєрів у Миколаївському зоопарку.

Голосували: “За” – 2,  «проти” – 0,  “утримались” – 0.

1.7.Концертна зала Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» (колишній кінотеатр «Юність», пр. Жовтневий, 39-а, Ленінський район).

Слухали: начальника управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради Заворотню Л.А., завідувача молодіжним центром  концертної зали Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» Тазарачева Ю.О. які надали інформацію стосовно необхідності капітального ремонту закладу культури.

Цілісний майновий  комплекс кінотеатру «Юність» був переданий до   Миколаївського міського палацу  культури «Молодіжний» 22 січня 2013 року, а статус концертної зали Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний»  наданий  27 грудня 2013 року.

За період експлуатації будівлі виявлено ряд недоліків, які потребують негайного усунення. Існуюча вентиляція не забезпечує необхідний притік повітря до приміщення. У санітарно-технічних вузлах каналізаційні труби місцями пошкоджені, закриті хомутами. Електрощитова, яка знаходиться позаду сцени, не відповідає нормативно-технічним вимогам. На м’якій покрівлі з руберойду місцями пошкоджено рулонний килим у вигляді пробоїн та тріщин, також має місце відшарування килиму від вертикальної плоскості в місцях примикання, внаслідок чого відбувається затікання атмосферних опадів до приміщення. Також фрагментарно пошкоджено водостічні труби і лотки, які відводять воду від зовнішнього випуску.

Протягом 2014 року розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт сантехнічних приміщень будівлі концертної зали Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» вартістю 32 385грн.  (міський бюджет) та виконано ремонтних робіт з капітального ремонту на загальну суму  19,835грн. ( міський бюджет).

На 2015 рік бюджетом розвитку передбачена сума 1876, 792 тис. грн.  на капітальний ремонт вищезазначеного закладу, який надасть можливість створити сприятливі умови щодо забезпечення  необхідних можливостей для розвитку творчих здібностей дітей та молоді.

За результатами огляду приміщень будівлі, прилеглої території та обговорення з представниками депутатського корпусу та технагляду підтримано цільове виділення коштів на капітальний ремонт закладу та взято до уваги пропозицію щодо зняття з балансу ММПК «Молодіжний» трансформаторної підстанції  ТП № 581 (пр. Жовтневий, 39-а).

Присутні підтримали ці пропозиції.

Рекомендовано:

1.Погодити виділення із міського бюджету 2015 року коштів на суму  1876, 792 тис.  грн. для капітального ремонту вищезазначеного закладу культури.

2. Начальнику управління з  використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради  Болотньому В.В.  вирішити питання про зняття з балансу ММПК «Молодіжний» трансформаторної підстанції  ТП № 581 (пр. Жовтневий , 39-а).

Голосували: “За” – 2,  «проти” – 0,  “утримались” – 0.

2.Про хід виконання рішення міської ради від 22.12.12 №22/9 “Про затвердження міської комплексної програми “Культура” на 2013-2017 роки ”.

Слухали: начальника управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради  Заворотню Л.А

Рекомендовано:

Інформацію начальника управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради  Заворотньої Л.А   по даному питанню прийняти до відома (інформація додається).

Голосували: “За” – 2,  «проти” – 0,  “утримались” – 0.

3.Про хід виконання рішення міської ради від 09.06.2011 №6/3 “Про затвердження Програми охорони культурної спадщини  міста Миколаєва на 2011-2015 роки ”.

Слухали: начальника управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради  Заворотню Л.А

Рекомендовано:

Інформацію начальника управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради  Заворотньої Л.А   по даному питанню прийняти до відома (інформація додається).

Голосували: “За” – 2 ,  «проти” – 0,  “утримались” – 0.

4.Звернення начальника управління з  використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради Болотного В.В. стосовно розгляду звернення Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України щодо передачі з комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва до державної власності цілісного майнового комплексу – колишній Будинок офіцерів флоту.

## Слухали: заступника голови постійної комісії Колечко Н.К., яка ознайомила присутніх з наданими матеріалами.

Рекомендовано:

Перенести розгляд даного питання на чергове засідання постійної комісії.

Голосували: “За” – 2 ,  «проти” – 0,  “утримались” – 0.

Примітка: у зв(язку з тим, що на засіданні постійної комісії   Миколаївської   міської ради з  питань освіти,  культури, у справах сім(ї, молоді та спорту від 05.02.2015 не було кворуму (з поважних причин), всі питання порядку денного переносяться на розгляд чергового засідання комісії.

## Голова комісії                                                                   В.Д. Будак

Заступник голови комісії                                                  Н.К.Колечко

Витяг з протоколу № 94

виїзного засідання постійної комісії Миколаївської міської ради

з питань освіти,  культури, у справах сім(ї, молоді та спорту

від  04.02.2015                                                                                                                                   09.00

Присутні:

Будак В.Д., Колечко Н.К.

Відсутні:

Моторна З.В. – службова необхідність,  Целищев О.С. – службова необхідність, Коробко Г.Г., Лопатіна С.А. – у декретній відпустці, Харлан О.Г. – на спортивних змаганнях.

Розглянули:

## Голова комісії                                                                   В.Д. Будак

Заступник голови комісії                                                Н.К.Колечко

Витяг з протоколу правильний

Головний спеціаліст

апарату ради                                                                   Г.А. Чернова

тел. 37-04-29