Додаток 2

до Програми

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів Програми розвитку розвитку сталої міської мобільності**

**м. Миколаєва на 2018-2019 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік заходів Програми | Строквиконаннязаходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування ( тис. грн.) | Очікуваний результат |
| Всього | У тому числі за роками |
| 2018 | 2019 |
|  1. | Розробка Плану сталої міської мобільності |
|  1.1 | Комплексний аналіз сучасного стану мобільності міста | І квартал 2018 року | Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»,підприємство-підрядник | *Всього, у т. ч.:* | 1300 |  | Комплексний аналіз сучасного стану мобільності міста |
| міський бюджет | 1300 |  |
| інші джерела фінансування |  |  |
|  1.2 | Розробка мультимодальної транспортної моделі Миколаєва |  ІІ квартал 2018 року | Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікаційнійММР,КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»,підприємство-підрядник | *Всього, у т. ч.:* | 900 |  | Мультимодальна транспортна модель Миколаєва |
| міський бюджет | 900 |  |
| інші джерела фінансування |  |  |
|  1.3 | Розробка плану вдосконалення мережі громадського транспорту | III квартал 2018 року | Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»,підприємство-підрядник | *Всього, у т. ч.:* | 1100 |  | План вдосконалення мережі громадського транспорту зі схемою оптимізації мережі та розкладу руху громадського транспорту |
| міський бюджет | 1100 |  |
| інші джерелафінансування |  |  |
|  1.4 | Розробка плану з просування велосипедної мобільності в місті | IV квартал 2018 року | Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР, КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва», підприємство-підрядник | *Всього, у т. ч.:* | 300 |  | План з просування велосипедної мобільності в місті |
|  міський бюджет | 300 |  |
|  | інші джерела фінансування |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Розробка плану сталої міської мобільності | І квартал 2018 року - IV квартал 2018 року | Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»,підприємство-підрядник | *Всього, у т. ч.:* | 800 |  | План сталої мобільності |
| міський бюджет | 800 |  |
| інші джерела фінансування |  |  |
|   1.6 | Розробка плану з регулювання вантажних і транзитних перевезень в місті | І-ІІ квартал 2019 року |  Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»,підприємство-підрядник | *Всього, у т. ч.:* |  | 500\* | План з регулювання вантажних та транзитних перевезень в місті |
| міський бюджет |  | 500\* |
|  |  |  |  | інші джерела фінансування |  |  |  |
| 1.7 | Розробка плану із впровадження комплексних схем організації дорожнього руху | І-ІІ квартал 2019 року | Управліннятранспортноготелекомунікацій комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР, КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»,підприємство-підрядник | *Всього, у т. ч.:* |  | 300\* | План із впровадження комплексних схем організації дорожнього руху |
| міський бюджет |  | 300\* |
| інші джерела фінансування |  |  |
|  1.8 | Розробка плану зі створення пішохідно- велосипедних зон та вулиць спільного руху громадського транспорту, велосипедного і пішоходів | І-I квартал 2019 року | Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»,підприємство-підрядник | *Всього, у т. ч.:* |  | 300\* | План зі створення пішохідно- велосипедних зон та вулиць спільного руху громадського транспорту, велосипедного транспорту і пішоходів |
| міський бюджет |  | 300\* |
| інші джерела фінансування |  |  |
| 1.9 | Розробка плану із оптимізації паркування приватних моторизованих транспортних засобів і таксі | III-IV квартал 2019 року | Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікаційній ММР,КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»,підприємство-підрядник | *Всього, у т. ч.:* |  | 300\* | План з оптимізації паркування приватних моторизованих транспортних засобів і таксі |
| міський бюджет |  | 300\* |
| інші джерела фінансування |  |  |
| 1.10 | Розробка плану з розвитку водних пасажирських перевезень в місті | III-IV квартал 2019 року | Управління транспортного комплексу, зв’язку та*,* телекомунікацій ММР,КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»,підприємство-підрядник | *Всього, у т. ч.:* |  | 300\* | План з розвитку водних пасажирських перевезень в місті |
| міський бюджет |  | 300\* |
| інші джерела фінансування |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Перегляд плану сталої міської мобільності | III-IV квартал 2019 року | Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікаціїКУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва»,підприємство-підрядник | *Всього, у т. ч. :* |  | 300\* | План сталої міської мобільності |
| міський бюджет |  | 300\* |
| інші джерела фінансування |  |  |
|  |  |  |  |  | 4400 | 2000 |  |

 \* Об’єм фінансування потребує уточнення після виконання завдань 1.1 - 1.5

ЗАГАЛОМ: 6400 тис.грн.